# Implementation Plan

Фаза 1: Проектиране и базова архитектура (Седмица 1)
Финализиране на ER диаграмата и изграждане на схемата на базата данни (създаване на таблиците ⁠Customers⁠, ⁠GymPasses⁠, ⁠CustomerPasses⁠, ⁠Trainers⁠, ⁠Checkins⁠ с техните ограничения и външни ключове).
Зареждане на началните данни

Фаза 2: Разработване на бекенд логика и API (Седмици 2 – 3)
Създаване на основните CRUD операции за управление на клиенти и треньори.
Програмиране на бизнес логиката за:
Проверка на възрастта при регистрация
Автоматично изчисляване на крайната дата на картата на база валидността в дни.
Транзакцията за Check-in (проверка на валидност, намаляване на посещенията с 1, запис на час и избор на треньор).

Фаза 3: Изграждане на потребителския интерфейс / UI (Седмици 4 – 5)
Разработване на таблото за управлениес бързото търсене по телефон.
Създаване на екрана за клиентски профили с визуално цветово кодиране на картите (зелено за активни, червено за изтекли).
Интегриране на бързия екран за чекиране на рецепция с опция за избор на треньор.

Фаза 4: Тестване и оптимизация (Седмица 6)
Тестване на производителността при

Проверка на гранични условия (например опит за чекиране с изчерпани посещения
Оптимизация на индексите.

Фаза 5: Развръщане и обучение (Седмица 7)
Качване на системата на реален сървър- хостинг.
Обучение на рецепционистите и администраторите за работа с интерфейса.
Официален старт на експлоатацията на системата във фитнеса.